Documentație — Stride (Proiect To-Do List, SOPM)

Stride — _Focused task manager_

Disciplina: SOPM

Denumire produs: Stride — aplicație de tip To-Do List (listă de activități)

Tip: Aplicație web (Next.js) + aplicație mobilă (React Native, obiectiv de echipă)

Versiune document: 1.1

# 1. Scopul proiectului

Scopul proiectului este realizarea Stride, o aplicație de tip listă de activități (To-Do List) care să ofere utilizatorului un instrument simplu, rapid și plăcut de utilizat pentru a-și organiza sarcinile zilnice.

Obiectivele de nivel înalt urmărite sunt:

  - Centralizarea activităților personale într-un singur loc, ușor accesibil dintr-un browser.

  - Claritatea stării fiecărei activități, prin statusuri explicite (Restant, Urmează, Complet, Anulat) și derivarea automată a stării din termenul limită.

  - Prioritizarea muncii, prin suport pentru priorități, categorii și subtask-uri.

  - Persistența datelor la nivel local, astfel încât utilizatorul să nu piardă informația la reîncărcarea paginii.

  - Disponibilitate oriunde: aplicație instalabilă (PWA) care funcționează și offline.

  - Accesibilitate și respect pentru utilizator: roluri ARIA, navigare de la tastatură, gestionarea focusului și suport pentru prefers-reduced-motion.

  - Consistența multi-platformă: aceeași experiență și același model de date atât pe web (Next.js), cât și pe mobil (React Native).

Proiectul are și un rol didactic: aplicarea practică a conceptelor de management de proiect (planificare, cerințe, riscuri, milestones) și a tehnologiilor moderne din ecosistemul React.

# 2. Obiective măsurabile și relevante spre succes

Obiectivele sunt formulate astfel încât să poată fi verificate cantitativ (SMART).

#  |  Obiectiv  |  Metrică / țintă  |  Relevanță

O1  |  Operații CRUD complete pe activități  |  Adăugare, editare, ștergere funcționale în 100% din cazurile de test  |  Cerință minimă a temei

O2  |  Suport pentru toate cele 4 statusuri  |  Restant, Urmează, Complet, Anulat implementate și afișate corect  |  Cerință minimă a temei

O3  |  Ștergere sigură  |  100% din ștergeri au opțiune de Undo  |  Previne pierderea accidentală a datelor

O4  |  Rata de finalizare vizibilă  |  Dashboard afișează rata de finalizare a activităților  |  Oferă feedback de progres

O5  |  Persistență  |  Datele se păstrează în localStorage la reîncărcarea paginii (0 pierderi)  |  Fiabilitate

O6  |  Responsive  |  Interfață utilizabilă pe ecrane de la 320 px în sus  |  Cerință UX

O7  |  Performanță percepută  |  Timp de interacțiune < 100 ms pentru operații locale; build de producție fără erori  |  Calitate

O8  |  Calitatea codului  |  npm run build și npm run lint fără erori  |  Mentenanță

O9  |  Acoperire funcțională extinsă  |  Minim 80% din funcționalitățile "Extra" din lista de cerințe  |  Depășirea minimului

Criterii de succes ale proiectului:

  - Toate cerințele minimale sunt îndeplinite și demonstrate.

  - Cel puțin 80% dintre cerințele suplimentare (extras) sunt implementate.

  - Aplicația rulează stabil local, fără erori blocante în consolă.

  - Proiectul este însoțit de documentație completă și livrabilă.

# 3. Cerințe ridicate

Pe lângă cerințele minimale ale temei (adăugare/ștergere activități și marcarea stărilor Overdue / Upcoming / Completed / Canceled), echipa a ridicat nivelul proiectului prin următoarele cerințe suplimentare:

## 3.1 Cerințe funcționale suplimentare

  - R1. Editare completă a activităților (nu doar adăugare/ștergere).

  - R2. Undo la ștergere – anularea ștergerii printr-un toast cu acțiune.

  - R3. Metadate bogate: descriere opțională, dată și oră limită, prioritate (low / medium / high), categorie/tag, subtask-uri (checklist).

  - R4. Filtrare pe tab-uri: All / Upcoming / Overdue / Completed / Canceled, fiecare cu numărătoare.

  - R5. Căutare full-text după titlu/descriere.

  - R6. Sortare configurabilă după dată limită, prioritate și dată creării.

  - R7. Reordonare a activităților prin drag-and-drop.

  - R8. Clear completed – ștergerea în masă a activităților finalizate.

  - R9. Dashboard de statistici – rată de finalizare și număr de activități pe stări.

  - R10. Scurtături de tastatură pentru acțiuni frecvente.

  - R11. Persistență locală (localStorage).

  - R12. Adăugare rapidă în limbaj natural (_quick-add_): parsarea unei linii precum Pay rent tomorrow 5pm !high #home în titlu, dată/oră limită, prioritate și categorie.

  - R13. Panou de insights – tendința de finalizare pe ultimele 7 zile și streak-ul curent (zile consecutive cu activități finalizate).

  - R14. Backup și restaurare – export / import JSON al datelor și opțiunea Clear all (ștergere totală).

  - R15. Confetti – animație celebratorie când toate activitățile sunt finalizate.

  - R16. Board cu secțiuni personalizabile (Kanban): adăugare de secțiuni custom, redenumire în linie, ștergere a secțiunilor custom (cardurile revin în coloana stării lor), afișare / ascundere a secțiunilor de status ale sistemului și reordonare a secțiunilor prin drag. Mutarea cardurilor între coloane: într-o secțiune de status setează statusul (Completed / Canceled / Overdue / Upcoming), iar într-o secțiune custom cardul rămâne în acea secțiune; se pot adăuga carduri direct într-o secțiune. Secțiunile sunt persistate (localStorage) și incluse în export / import JSON.

  - R17. Tooltip bogat pe carduri – la hover/focus se afișează titlul complet, descrierea, statusul, prioritatea, categoria și data limită, cu afișare inteligentă și gestionarea focusului.

  - R18. Mutarea activităților între secțiuni din vizualizarea Listă – fiecare rând are butoane sus / jos care mută activitatea în secțiunea precedentă / următoare, respectând ordinea secțiunilor definite de utilizator; semantica este identică cu drag-and-drop-ul din Board (secțiune de status ⇒ status, secțiune custom ⇒ sectionId).

## 3.2 Cerințe non-funcționale

  - R18. Temă dark / light comutabilă, cu persistența preferinței.

  - R19. UX modern: animații, toasts, feedback vizual imediat.

  - R20. Interfață responsive, mobile-first.

  - R21. Cod tipizat (TypeScript) și verificat prin ESLint.

  - R22. Structură scalabilă (Next.js App Router), pregătită pentru extindere către o aplicație mobilă React Native.

  - R23. PWA / offline – aplicație instalabilă pe dispozitiv, cu service worker pentru funcționare offline.

  - R24. Accesibilitate (a11y) – roluri ARIA, navigare completă de la tastatură, gestionare a focusului.

  - R25. `prefers-reduced-motion` – animațiile sunt reduse/dezactivate când utilizatorul își exprimă această preferință.

# 4. Descrierea proiectului

## 4.1 Descriere generală

Stride ("Focused task manager") este o aplicație web de gestiune a activităților, implementată cu Next.js (App Router) și TypeScript, stilizată cu Tailwind CSS v4. Aplicația rulează integral în browser și își păstrează datele local, în localStorage, fără a necesita un backend dedicat.

Aplicația este o PWA instalabilă, dotată cu service worker, astfel încât funcționează și offline. Utilizatorul își poate face backup prin export JSON și poate restaura prin import, poate folosi adăugarea rapidă în limbaj natural, consulta un panou de insights (tendință pe 7 zile + streak) și se bucură de o animație de confetti atunci când toate activitățile sunt finalizate.

Stride pune accent pe accesibilitate (roluri ARIA, navigare de la tastatură, gestionarea focusului) și respectă preferința `prefers-reduced-motion`.

Macheta temei prevede, la nivel de echipă, și o aplicație mobilă React Native care folosește același model de date și aceleași statusuri. Interfața web este gândită mobile-first, astfel încât tranziția către mobil să fie naturală.

## 4.2 Modelul de date

Fiecare activitate (task) este descrisă de:

  - id – identificator unic (generat cu nanoid);

  - title – titlul activității;

  - description – descriere opțională;

  - dueDate – dată și oră limită, opțională;

  - priority – low | medium | high;

  - category – categorie / tag;

  - subtasks – listă de elemente (checklist);

  - status – completed | canceled sau null (nesetat);

  - starea afișată se determină astfel:

  - dacă utilizatorul a marcat Complet → *Completed*;

  - dacă utilizatorul a marcat Anulat → *Canceled*;

  - altfel, dacă dueDate este în trecut → *Overdue (Restant)*;

  - altfel (termen viitor sau lipsă) → *Upcoming (Urmează)*.

## 4.3 Fluxuri principale

  - Creare: utilizatorul completează formularul (titlu obligatoriu, restul opționale) și adaugă activitatea.

  - Creare rapidă (quick-add): scrierea unei singure linii (ex. Pay rent tomorrow 5pm !high #home) și parsarea automată a câmpurilor.

  - Editare: modificarea oricărui câmp al unei activități existente.

  - Ștergere cu Undo: la ștergere se afișează un toast cu acțiune „Undo"; dacă utilizatorul apasă, activitatea este restaurată.

  - Schimbare de status: marcarea ca finalizată/anulată sau revenirea la starea derivată.

  - Organizare: filtrare pe tab-uri, căutare, sortare, reordonare drag-and-drop.

  - Monitorizare: dashboard cu statistici de progres și panou de insights (tendință pe 7 zile + streak).

  - Backup și restaurare: export / import JSON și opțiunea Clear all.

## 4.4 Edge cases

#  |  Caz limită  |  Comportament așteptat

E1  |  Titlu gol sau doar spații  |  Activitatea nu poate fi salvată; se afișează validare.

E2  |  Fără dată limită  |  Activitatea este considerată *Upcoming*.

E3  |  Dată limită exact în momentul curent  |  Tratat ca *Overdue* (termen atins).

E4  |  Fus orar / format de dată  |  Se folosește ora locală a browserului; formatare consecventă cu date-fns.

E5  |  Ștergere accidentală  |  Undo disponibil imediat în toast.

E6  |  Liste foarte lungi  |  Performanță menținută; sortare/filtrare client-side rapidă.

E7  |  Reordonare + sortare activă  |  Reordonarea manuală se aplică atunci când sortarea este pe „manual/custom"; altfel sortarea are prioritate.

E8  |  Date corupte / invalide în localStorage  |  Se face validare/fallback la o listă goală, fără a bloca aplicația.

E9  |  Toate activitățile finalizate  |  „Clear completed" nu produce erori la listă goală.

E10  |  Subtask-uri: marcarea tuturor  |  Opțional, activitatea părinte poate fi sugerată ca finalizată.

E11  |  Căutare fără rezultate  |  Se afișează o stare goală (empty state) clară.

E12  |  Temă comutată  |  Preferința se păstrează între sesiuni.

E13  |  Conținut lung (titlu/descriere)  |  Text trunchiat/împachetat corect, fără a strica layout-ul.

E14  |  Quick-add fără dată/oră/prioritate/categorie  |  Doar titlul este extras; restul rămâne nesetat, fără erori.

E15  |  Import JSON invalid sau incompatibil  |  Se validează conținutul; se afișează eroare și datele existente nu se pierd.

E16  |  Clear all  |  Se cere confirmare; acțiunea nu poate fi declanșată accidental.

E17  |  Offline (fără rețea)  |  Aplicația rămâne utilizabilă prin service worker.

E18  |  prefers-reduced-motion activat  |  Animațiile (inclusiv confetti) sunt reduse/dezactivate.

## 4.5 Căi de dezvoltare (viitor)

  - Sincronizare în cloud și cont de utilizator (backend, autentificare).

  - Aplicația mobilă React Native completă, cu partajarea modelului de date.

  - Notificări / reminder-uri pentru activitățile cu termen limită.

  - Recurență: activități repetitive (zilnic, săptămânal, lunar).

  - Colaborare: liste partajate, atribuire de sarcini, comentarii.

  - Integrare cu calendar (Google Calendar, ICS export/import).

  - Statistici avansate: grafice de evoluție extinse, rapoarte periodice.

  - Import / export extins (CSV) și backup automat.

  - Widgets pentru ecranul principal (mobil).

*Deja implementate în versiunea curentă:* mod offline / PWA instalabil (service worker), backup prin export/import JSON și Clear all, quick-add în limbaj natural, panou de insights (7 zile + streak), confetti, accesibilitate (ARIA, tastatură, focus) și suport `prefers-reduced-motion`.

# 5. Riscul proiectului

#  |  Riscul  |  Probabilitate  |  Impact  |  Măsuri de atenuare (mitigare)

RI1  |  Depășirea termenului de livrare  |  Medie  |  Ridicat  |  Planificare pe milestones, prioritate pe cerințele minimale întâi, scope redus controlat.

RI2  |  Incompatibilități de versiuni (Next.js 16 / React 19 / Tailwind v4)  |  Medie  |  Mediu  |  Verificarea documentației oficiale înainte de cod; lock pe versiuni stabile; teste frecvente de build.

RI3  |  Coliziuni în lucrul paralel pe cod (git)  |  Medie  |  Mediu  |  Separarea clară a responsabilităților pe fișiere/module, commit-uri mici și frecvente, code review.

RI4  |  Pierderea datelor utilizatorului la ștergere  |  Scăzută  |  Ridicat  |  Implementarea obligatorie a Undo; feedback clar prin toast.

RI5  |  Complexitate drag-and-drop + sortare  |  Medie  |  Scăzut  |  Folosirea unei biblioteci consacrate (@dnd-kit); reguli clare de prioritate între manual și sortare.

RI6  |  Probleme de performanță pe liste mari  |  Scăzută  |  Mediu  |  Optimizare randare, evitarea recalculărilor inutile, sortare/filtrare eficientă.

RI7  |  Membri indisponibili (echipă)  |  Medie  |  Mediu  |  Documentație clară și înlocuire ușoară; cunoaștere distribuită (pair programming).

RI8  |  Regresii la modificări  |  Medie  |  Mediu  |  Lint + build înainte de commit; set de cazuri de test manuale pentru funcțiile critice.

RI9  |  Design inconsistent între ecrane  |  Scăzută  |  Scăzut  |  Design tokens / componente reutilizabile, ghid de stil.

RI10  |  Pierderea codului (fără backup)  |  Scăzută  |  Ridicat  |  Versionare în git + copii de siguranță ale livrabilelor.

# 6. Sumar cu cele mai relevante versiuni (milestones)

Etapă  |  Descriere  |  Rezultat / livrabil

M0 — Setup  |  Inițializarea proiectului Next.js (App Router, TypeScript, Tailwind CSS v4), structură și tooling.  |  Proiect care pornește cu npm run dev; configurare lint/TS.

M1 — CRUD de bază  |  Adăugare, editare, ștergere (cu Undo) și listare a activităților.  |  Fluxurile esențiale funcționale.

M2 — Statusuri  |  Implementarea statusurilor Restant / Urmează / Complet / Anulat și derivarea automată din termenul limită.  |  Cerințele minimale ale temei îndeplinite.

M3 — Organizare  |  Filtrare pe tab-uri cu numărătoare, căutare, sortare.  |  Navigare și regăsire facilă a activităților.

M4 — Metadate bogate  |  Priorități, categorii, descriere, subtask-uri.  |  Model de date complet.

M5 — UX și persistență  |  Temă dark/light, localStorage, animații, toasts, scurtături de tastatură, clear-completed, responsive, confetti, suport `prefers-reduced-motion`.  |  Experiență modernă și fiabilă.

M6 — Dashboard, insights și drag-and-drop  |  Statistici (rată de finalizare, numărătoare), reordonare și panou de insights (tendință 7 zile + streak).  |  Vizibilitate asupra progresului.

M7 — Putere și accesibilitate  |  Quick-add în limbaj natural, export/import JSON + Clear all, PWA/offline (service worker, instalabil) și accesibilitate (ARIA, tastatură, focus).  |  Funcționalități avansate și incluzive.

M8 — Stabilizare  |  Testare, rezolvarea edge cases, build de producție fără erori.  |  Versiune candidată la livrare.

M9 — Documentație și livrare  |  Documentație completă (Markdown + Word), README, pregătire pentru prezentare.  |  Livrabile finale.

Fiecare etapă se încheie cu o verificare (npm run build / npm run lint) și, unde este cazul, cu un commit/versiune marcată.

# 7. Document Word — descriere minimală

Această secțiune corespunde versiunii Word a documentației (docs/documentatie.docx) și acoperă elementele minimale cerute.

## 7.1 Resurse folosite

Resurse umane: membrii echipei de proiect (dezvoltare web, dezvoltare mobilă, testare, documentare).

Resurse tehnice (software):

  - Node.js 18+, npm;

  - Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript;

  - Tailwind CSS v4;

  - @dnd-kit, Framer Motion, lucide-react, date-fns, next-themes, sonner, nanoid, clsx, tailwind-merge;

  - PWA / service worker pentru funcționare offline și instalare;

  - pachetul docx (Node) pentru generarea documentului Word;

  - Git pentru versionare; editor de cod (VS Code);

  - React Native (pentru componenta mobilă, obiectiv de echipă).

Resurse materiale: stații de lucru / laptopuri, acces la internet, mediu de dezvoltare local.

Resurse de informare: documentația oficială Next.js, React, Tailwind CSS, bibliotecile utilizate și materialele de curs.

## 7.2 Validarea proiectului și acceptarea acestuia

Validare (cum se verifică):

  - Verificarea funcțională a tuturor cerințelor minimale (CRUD + cele 4 statusuri).

  - Verificarea cerințelor suplimentare (filtrare, căutare, sortare, drag-and-drop, statistici, Undo, temă, responsive).

  - Verificarea funcționalităților avansate: quick-add în limbaj natural, panou de insights (7 zile + streak), export/import JSON + Clear all, PWA/offline și confetti.

  - Verificarea accesibilității (roluri ARIA, navigare de la tastatură, gestionarea focusului) și a suportului `prefers-reduced-motion`.

  - Rulearea npm run build și npm run lint fără erori.

  - Testare manuală a cazurilor limită (vezi secțiunea 4.4).

  - Verificarea persistenței datelor după reîncărcarea paginii.

Criterii de acceptare:

  - Toate cerințele minimale sunt îndeplinite și demonstrative.

  - Aplicația pornește și rulează stabil, fără erori blocante.

  - Documentația (Markdown + Word) este completă și coerentă cu implementarea.

  - Proiectul este livrat în forma cerută (cod + documentație).

Acceptator: titularul disciplinei / cadrul didactic, pe baza demonstrației și a documentației.

## 7.3 Manager de proiect, responsabilitate și autoritate

  - Manager de proiect: [Nume membru echipa]

  - Responsabilitate: planificarea etapelor, repartizarea sarcinilor între membrii echipei, monitorizarea progresului, gestionarea riscurilor și asigurarea livrării la termen și la calitatea cerută.

  - Autoritate: decizii privind prioritizarea funcționalităților, acceptarea livrabilelor intermediare, coordonarea echipei și comunicarea cu beneficiarul/cadrul didactic.

*Placeholder:* numele reale ale membrilor echipei se completează la livrare.

## 7.4 Sponsori

  - Sponsor: [Nume sponsor / instituție]

  - Rol: asigurarea resurselor necesare desfășurării proiectului și validarea la nivel de obiective.

*Placeholder:* în context academic, sponsorul/beneficiarul este reprezentat de instituția de învățământ și de cadrul didactic coordonator. Numele concrete se completează la livrare.

*Document realizat în cadrul disciplinei SOPM. Versiunea Word (documentatie.docx) este generată din acest conținut.*